Funcionalidades Desarrolladas

Módulo: Dashboard

Nombre de la funcionalidad: Tablero de Inteligencia de Negocios (BI)

Descripción: Implementación de un panel principal que muestra Contadores (Cards) y Gráficas de Dona para visualizar KPIs en tiempo real. Utiliza funciones de conteo para mostrar el total de Expedientes activos y Personal disponible, facilitando la lectura rápida del estado operativo.

Periodo: 25 Nov - 02 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Análisis de Carga Laboral Multidimensional

Descripción: Gráfica de Barras Agrupadas que mide la productividad. Incluye selectores que actualizan el dataset de la gráfica (chartData) permitiendo alternar la vista entre Expedientes, Audiencias y Términos asignados por usuario, usando los colores institucionales.

Periodo: 26 Nov - 08 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Monitoreo de Tendencias Históricas

Descripción: Gráfica de Líneas que proyecta el desempeño de los últimos 6 meses. Cruza las variables de fechaEvento vs volumen por Gerencia, permitiendo visualizar picos de trabajo y tendencias de subida o bajada en la carga laboral.

Periodo: 26 Nov - 08 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Motor de Segmentación Dinámica

Descripción: Sistema de filtrado que actualiza todos los componentes del tablero (gráficas y contadores) al seleccionar una opción. Al cambiar la variable selectedGerencia, se dispara un evento que redibuja la interfaz instantáneamente sin recargar la página.

Periodo: 28 Nov - 10 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Módulo: Agenda general

Nombre de la funcionalidad: Navegación Unificada de Eventos

Descripción: Interfaz organizada por pestañas que permite al usuario alternar de manera inmediata entre la vista de "Audiencias Desahogadas" y "Términos Presentados", centralizando el historial operativo en una sola pantalla para facilitar la consulta.

Periodo: 01 Dic - 05 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Filtros Cronológicos Inteligentes

Descripción: Herramienta de segmentación que permite clasificar la información por periodos de tiempo clave (Hoy, Esta Semana, Este Mes o Histórico Mensual). Facilita la localización rápida de expedientes y la supervisión del trabajo realizado en fechas específicas.

Periodo: 05 Dic - 10 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Visualización Dinámica de Resultados

Descripción: Tablas interactivas que presentan de forma clara los detalles críticos de cada evento (número de expediente, partes involucradas, tipo de audiencia y abogado responsable), permitiendo una lectura ágil del estado de los asuntos concluidos.

Periodo: 08 Dic - 12 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Módulo: Notificaciones

Nombre de la funcionalidad: Gestión Centralizada de Eventos Judiciales

Descripción: Bandeja de entrada unificada que consolida en una sola lista todas las alertas críticas del sistema (Audiencias, Términos Legales y Avisos). Garantiza la persistencia del historial para que ningún evento operativo pase desapercibido al cerrar la sesión.

Periodo: 28 Nov - 01 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Motor de Filtrado y Búsqueda Contextual

Descripción: Herramienta de localización inmediata que permite al usuario segmentar las notificaciones por tipo de evento o realizar búsquedas profundas por número de expediente, título o estado, actualizando los resultados en pantalla instantáneamente.

Periodo: 01 Dic - 08 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Identificación Visual por Categorías

Descripción: Sistema de clasificación gráfica que asigna automáticamente colores institucionales e iconos específicos a cada alerta. Permite al usuario distinguir de un vistazo la naturaleza del aviso (ej. Azul para Audiencias, Verde para Términos) y su nivel de urgencia.

Periodo: 08 dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Resúmenes Ejecutivos Inteligentes

Descripción: Funcionalidad de procesamiento de texto que traduce automáticamente los estados técnicos del sistema en frases narrativas claras y legibles (ej. "Asignado a Proyectista" en lugar de códigos), facilitando la comprensión rápida del estatus procesal.

Periodo: 08 Dic - 10 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Módulo: Expedientes

Nombre de la funcionalidad: Vista 360° del Expediente Digital

Descripción: Panel integral que centraliza toda la información crítica del asunto (partes, juzgado, estado procesal y prioridad) en una sola pantalla. Permite al usuario comprender la situación jurídica completa del caso de un vistazo, sin necesidad de navegar por múltiples menús.

Periodo: 24 Nov - 30 Nov

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Bóveda de Gestión Documental

Descripción: Herramienta para la digitalización del archivo físico. Permite adjuntar, clasificar y previsualizar documentos (demandas, acuerdos, pruebas) directamente dentro del expediente, asegurando que la evidencia digital esté siempre disponible y organizada.

Periodo:05 Dic - 08 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Bitácora Cronológica de Actividad

Descripción: Registro automatizado que documenta "la historia" del expediente. Cada acción realizada (carga de archivos, cambios de estatus, notas agregadas) se inscribe en una línea de tiempo visual, facilitando la supervisión y la reconstrucción de hechos para auditorías.

Periodo: 08 Dic - 12 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Histórico Legal Unificado

Descripción: Funcionalidad de vinculación inteligente que rastrea y consolida todas las Audiencias y Términos (concluidos) relacionados con el caso. Elimina la necesidad de buscar en otros módulos, presentando toda la vida procesal del asunto en una lista unificada.

Periodo: 10 Dic - 15 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Módulo: Audiencias

Nombre de la funcionalidad: Gestión de Modalidad de Audiencia (Híbrida)

Descripción: Sistema de registro flexible que adapta el formulario según el tipo de reunión (Presencial o Virtual). Gestiona dinámicamente los requisitos logísticos (validando Sala Física vs Enlace de Videoconferencia) para asegurar la integridad de la convocatoria.

Periodo: 11 Dic - 16 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Semaforo de Prioridades

Descripción: Mecanismo de alerta visual que monitorea en tiempo real la proximidad de las fechas programadas. Utiliza un código cromático intuitivo (Rojo/Amarillo/Verde) para destacar las audiencias críticas o inmediatas, facilitando la priorización operativa diaria.

Periodo: 08 Dic - 10 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Gestión Digital de Actas y Evidencias

Descripción: Funcionalidad para el resguardo seguro de los resultados de la audiencia. Permite la carga, validación y vinculación del acta firmada al evento, actualizando el estado procesal automáticamente y asegurando la disponibilidad del documento digital.

Periodo: 09 Dic - 16 Dic

Estado:

Nombre de la funcionalidad: Sincronización Automática con Agenda General

Descripción: Automatización de cierre de flujo. Al marcar una audiencia como concluida, el sistema transfiere los resultados y observaciones a la Agenda Central y a la bitácora del expediente, garantizando la trazabilidad sin necesidad de doble captura de datos.

Periodo: 12 Dic - 15 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Menú de Acciones Contextuales

Descripción: Interfaz de operación inteligente que centraliza las herramientas de gestión (editar, subir acta, concluir). Las opciones se habilitan o bloquean automáticamente según el estatus actual del evento y los permisos del usuario, previniendo errores de procedimiento.

Periodo: 08 Dic - 16 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Módulo: Términos

Nombre de la funcionalidad: Control de Flujo Procesal (Workflow)

Descripción: Sistema de gestión de etapas que guía el trámite legal desde su elaboración hasta su presentación. Asegura que cada documento pase por las revisiones jerárquicas obligatorias (Proyectista → Gerencia → Dirección), garantizando la validación normativa antes de salir de la institución.

Periodo:05 Nov - 20 Nov

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Semáforo de términos

Descripción: Clasifica la urgencia en niveles (Crítico, Próximo, Normal), permitiendo al equipo priorizar la atención de asuntos en riesgo de caducidad.

Periodo: 25 Nov - 30 Nov

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Gestión Digital de Acuses y Evidencia

Descripción: Módulo para la carga y resguardo seguro de los acuses de recibo oficiales. Vincula la prueba documental digital con el registro del sistema, cerrando el ciclo de cumplimiento y facilitando la auditoría posterior del trámite.

Periodo: 05 Dic - 10 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Panel de Acciones Jerárquicas

Descripción: Interfaz de gestión contextual que habilita herramientas específicas (Aprobar, Rechazar, Firmar) basándose estrictamente en el rol del usuario y el estado del trámite, asegurando un control de acceso y seguridad en las decisiones operativas.

Periodo: 08 Dic - 12 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Módulo: Recordatorios

Nombre de la funcionalidad: Gestión de Agenda Personal

Descripción: Sistema de almacenamiento seguro que conserva las tareas y notas personales directamente en el navegador del usuario. Garantiza que la información esté siempre disponible, asegurando la continuidad del trabajo individual.

Periodo: 28 Nov - 01 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Identificación Visual de Prioridades

Descripción: Diseño de tarjetas inteligentes que adaptan su apariencia según la urgencia. Utiliza un icono diferente para que el usuario identifique visualmente y de inmediato qué asuntos requieren atención crítica.

Periodo: 02 Dic - 05 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Tarjeta con indicadores

Descripción: Widget estadístico que monitorea el volumen de trabajo diario. Calcula y actualiza al instante los contadores de tareas pendientes para "Hoy" y "Urgentes" cada vez que se agrega o completa una actividad, ofreciendo una radiografía rápida de la carga laboral.

Periodo: 06 Dic - 08 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Organización Cronológica Automática

Descripción: Mecanismo de ordenamiento que estructura la lista de pendientes basándose en su fecha y hora de vencimiento. Prioriza automáticamente los eventos más próximos en el tiempo, ayudando al usuario a enfocar su atención en lo inmediato sin configuración manual.

Periodo: 08 Dic - 10 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Módulo: Usuarios y Gerencias

Nombre de la funcionalidad: Control Integral de la Plantilla

Descripción: Tablero administrativo que centraliza el padrón de todo el personal con acceso al sistema. Permite visualizar de manera clara y rápida quiénes son los usuarios activos, sus roles jerárquicos (Directivos, Gerentes, Abogados) y su adscripción, facilitando la supervisión organizacional.

Periodo: 25 Nov - 02 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Modelado de la Estructura Operativa

Descripción: Herramienta de configuración que permite definir el organigrama de la institución (Gerencias) y sus especialidades (Materias). Asegura que cada abogado solo reciba asuntos que correspondan a su área de competencia técnica, optimizando la distribución del trabajo.

Periodo: 02 Dic - 08 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Gestión del Ciclo de Vida de Cuentas (acceso rapido a desactivar un usuario)

Descripción: Mecanismo de seguridad que permite suspender el acceso de un usuario (por renuncia o cambio de área) sin borrar su historial. Preserva intacta la trazabilidad de todas las acciones que realizó en el pasado, garantizando la integridad de la auditoría histórica.

Periodo: 05 Dic - 08 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Búsqueda y Segmentación de Perfiles

Descripción: Funcionalidad de filtrado inteligente que permite localizar personal específico por nombre, rol o estado (Activo/Inactivo) en tiempo real. Agiliza las tareas de administración de permisos y revisión de cuentas en equipos numerosos.

Periodo: 08 Dic - 12 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Blindaje de Seguridad en Accesos

Descripción: Sistema de validación automática que protege el alta de nuevos usuarios. Impide la duplicidad de identidades (por correo) y obliga al cumplimiento de políticas de contraseñas seguras desde el registro, reduciendo vulnerabilidades de acceso no autorizado.

Periodo: 08 Dic - 12 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Módulo: Calendario

Nombre de la funcionalidad: Visualización Unificada de Agenda

Descripción: Tablero de control cronológico que consolida todos los compromisos de la institución (Audiencias, Términos y Recordatorios) en una sola pantalla. Utiliza un código de colores institucional para permitir la identificación inmediata del tipo de evento y su nivel de prioridad.

Periodo: 01 Dic - 05 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Planificación Temporal Flexible (Multi-Vista)

Descripción: Herramienta de navegación que ofrece perspectivas adaptables (Mensual, Semanal y Diaria). Facilita tanto la planeación estratégica a mediano plazo como la supervisión operativa de las actividades del día a día, optimizando la gestión del tiempo.

Periodo: 02 Dic - 08 Dic

Estado: Implementada en Front-end

Nombre de la funcionalidad: Segmentación Inteligente de Cargas de Trabajo

Descripción: Sistema de filtrado dinámico que permite aislar la programación por Gerencia, Abogado Responsable o Tipo de Evento. Es esencial para la supervisión directiva, permitiendo verificar rápidamente la distribución de tareas y la disponibilidad del personal.

Periodo: 08 Dic - 10 Dic

Estado: Implementada en Front-end