| Generales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | 25 de Septiembre | Horario: | 12:00 horas |
| Lugar: | Subdirección de Asuntos Jurídicos |  |  |
| Propósito - Objetivo: | Análisis de requerimientos complementarios y determinación del nivel de impacto sobre el sistema de gestión jurídica. |  |  |

Participantes Nombre; Cargo. C. Rodrigo Cristóbal Paz Jiménez; Coordinador de proyectos de Telecomunicaciones. C. Kevin Colmenares Galicia; Telegrafista Internacional. Edgar Iván Reyes Hernández; Abogado Dictaminador.

Antecedentes

Tras una reunión pasada en la que se presentó una propuesta de un sistema para la gestión de asuntos jurídicos, surgieron nuevos puntos de vista y requerimientos. El objetivo de esta sesión fue analizar a fondo estas nuevas necesidades para determinar el nivel de impacto (mínimo o grande) que su implementación tendría sobre la propuesta del sistema y así definir la estrategia de desarrollo a seguir.

Desarrollo

El representante del área jurídica señaló que la principal necesidad es interactuar estratégicamente con la información mediante dos componentes clave: - Calendario Interactivo, que funcione como interfaz principal para consultar juicios, documentos y eventos. - Gestor Documental, un repositorio central con control de versiones y acceso ágil a los archivos. Se identificaron múltiples fuentes de datos necesarias para alimentar ambas vistas. Debido a su complejidad e integración, se concluyó que su implementación tendría un alto impacto en la arquitectura y funcionalidad del sistema actual.

Acuerdos

Considerando el análisis realizado, se establecieron los siguientes acuerdos: - Determinación de Impacto: Se considera que la posible implementación de un acceso a la información mediante un calendario y un gestor documental, alimentados por diversas fuentes de datos, podría tener un impacto importante en el sistema. Por ello, se analizará su alcance y la necesidad de una reestructuración del proyecto. - Siguientes Pasos: Se presentará el análisis de impacto y la propuesta conceptual a las áreas correspondientes para gestionar la planificación acorde a un proyecto de esta escala. Firmas de Acuerdos Nombre; Firma. C. Rodrigo Cristóbal Paz Jiménez. C. Kevin Colmenares Galicia. Edgar Iván Reyes Hernández.