| Generales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | 12 de diciembre de 2025 | Horario: |  |
| Lugar: | Subdirección de Asuntos Jurídicos |  |  |
| Propósito - Objetivo: | Diseñar un sistema de agenda que responda eficazmente a los procesos y necesidades las gerencias de la Dirección de Asuntos Jurídicos. |  |  |

Participantes Nombre; Cargo. Lic. Mayra Caritina Juárez Martínez; Administrador de Proyectos de Telecomunicaciones. Ing. Rodrigo Cristóbal Paz Jiménez; Coordinador de Proyectos de Telecomunicaciones.

| Antecedentes |  |
| --- | --- |
| Como seguimiento a la sesión demostrativa realizada con el equipo jurídico, donde se validó la funcionalidad general de los módulos, se lleva a cabo esta revisión estratégica con la Administración de Proyectos. El objetivo es definir las reglas de negocio estrictas, los permisos de flujo de trabajo y los criterios de validación documental requeridos por la Dirección para autorizar el despliegue final de la plataforma. |  |
| Desarrollo |  |
| Se presentó el funcionamiento operativo de los módulos de Términos, Audiencias y Notificaciones para su validación final. Durante la revisión, se analizaron los flujos de trabajo propuestos y se detectaron necesidades específicas de ajuste en los formularios de captura, reglas de negocio y controles de versiones, solicitándose optimizaciones para asegurar la integridad de la información antes de la implementación productiva. |  |
| Acuerdos |  |
| - Modificación en Formulario de Términos: Se acordó eliminar el campo "Link Documento de Trabajo" del formulario de creación y desarrollar la funcionalidad para subir archivos Word desde el menú de acciones rápidas. - Gestión de Borradores y Avance: Se solicitó implementar la opción de descargar documentos para corrección y permitir la carga de nuevas versiones. - Simplificación de Unidades de Tiempo: Se estableció el requerimiento de modificar los formularios de nuevo término para suprimir el campo de "horas", dejando únicamente el campo de "días" para el control de plazos. - Restricción de Flujo Procesal: Se acordó programar una validación para impedir que los términos regresen de una etapa una vez que hayan sido enviados a la siguiente etapa - Diferenciación de Carga en Audiencias: Se solicitó habilitar en el menú de acciones de audiencias la opción de elegir entre dos tipos de archivos para subir: "Alegatos en Amparo" o "Actas". - Visualización de Prioridad del Expediente: Se definió que el sistema deberá mostrar la prioridad del expediente en las tablas de términos y audiencias, operando como un indicador visual independiente al semáforo de vencimiento. - Alertas Visuales de Notificación: Se acordó incorporar un efecto visual o distintivo en el módulo de notificaciones que alerte de manera clara al usuario sobre la recepción de un nuevo aviso en el sistema. Firmas de Acuerdos Nombre; Firma. Lic. Mayra Caritina Juárez Martínez. Ing. Rodrigo Cristóbal Paz Jiménez. |