| Generales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | 8 de octubre de 2025 | Horario: |  |
| Lugar: | Subdirección de Asuntos Jurídicos |  |  |
| Propósito - Objetivo: | Diseñar un sistema de agenda que responda eficazmente a los procesos y necesidades las gerencias de la Dirección de Asuntos Jurídicos. |  |  |

Participantes Nombre; Cargo. Lic. Hebert Mendoza Hernández; Gerente de lo Contencioso, Laboral y Penal. Lic. Jocelinne Aranzazu Saucedo Sandoval; Jefa de Departamento. Ing. Rodrigo Cristóbal Paz Jiménez; Coordinador de Proyectos de Telecomunicaciones.

| Antecedentes |
| --- |
| Con motivo del desarrollo del Sistema Integral de Agenda Jurídica y en atención a la necesidad de que dicho sistema se apegue a los procesos y requerimientos operativos de las áreas usuarias, se determinó la realización de reuniones de trabajo con las gerencias que integran la Dirección de Asuntos Jurídicos. El objetivo de estas reuniones es contar con información suficiente y oportuna que permita sustentar el análisis, definición y validación de los requerimientos funcionales del sistema, así como delimitar su alcance de conformidad con las necesidades institucionales. |
| Desarrollo |
| Durante esta reunión se busca comprender el flujo de trabajo, los requerimientos de información y las necesidades de colaboración específicas de la Gerencia de lo Contencioso Laboral y Penal, con el fin de asegurar que el sistema de agenda responda adecuadamente a sus procesos y prioridades. |
| Acuerdos |  |
| - Se comentó que el área trabaja con dos roles: el abogado encargado del asunto y el abogado que comparece a audiencias o eventos. - Se acordó que la distinción del rol es un requerimiento esencial y debe incluirse en el módulo de Agenda. - Se platicó sobre la importancia de mantener un modelo de transparencia interna. - El área de asuntos jurídicos expresó que todos los abogados deben poder visualizar los asuntos y eventos para identificar cargas de trabajo y apoyar en casos de empalme. Se dejó asentado que esta preferencia deberá validarse posteriormente con la Subdirección. - Se identificó que la materia requiere un campo clave: Prestación, que describe el concepto principal del litigio. - Se acordó que el campo clave debe incluirse en el formulario de registro de asuntos laborales. - Se explicó que se utilizan estatus como “Proyectista” y “Presentado” para dar seguimiento al avance de los términos. - Se concluyó que el sistema debe incorporar un flujo de trabajo o aprobación que refleje este proceso. - Se mencionó que la asignación de asuntos actualmente la realiza la jefatura de departamento, por lo que el sistema debe considerar este flujo de asignación. Firmas de Acuerdos Nombre; Firma. Lic. Hebert Mendoza Hernández. Lic. Jocelinne Aranzazu Saucedo Sandoval. Ing. Rodrigo Cristóbal Paz Jiménez. |